PETUNJUK PENGISIAN

Requirement Document (Dokumen 01 Bagian I)

Halaman petunjuk ini DIHAPUS sebelum dokumen dikumpulkan

| Mata Kuliah | Pengelolaan Proyek Sistem Informasi (AK-011415), 4 SKS, Semester VII |
| --- | --- |
| Fase / Minggu | Fase 1 · Definisi Proyek · Minggu 1–2 (dikumpulkan Minggu 2) |
| Capaian | Sub-CPMK 05.2.1 (5%): menawarkan alternatif solusi pemecahan masalah proyek SI berdasarkan hasil kajian; Sub-CPMK 03.3.2 (5%): menerapkan prinsip pengelolaan proyek SI |
| Bobot / Sifat | 10% dari nilai akhir · Tugas kelompok (5–7 orang) |
| Luaran | Requirement Document 3–5 halaman + lembar persetujuan klien bertanda tangan (Lampiran A) + presentasi 3–5 slide |
| Format | Times New Roman 12, spasi 1,5, margin 3-3-3-3 cm, kertas A4. Halaman judul/identitas dan lampiran tidak dihitung dalam batas 3–5 halaman. |
| Etika | Sebutkan sumber rujukan dan penggunaan AI (Bagian 12). Rahasiakan data klien: jangan cantumkan data pribadi/keuangan sensitif tanpa izin klien. |

Cara mengisi: teks miring berwarna biru adalah petunjuk dan harus diganti dengan isi proyek kelompok. Teks dalam tanda <<…>> wajib diisi. Tabel boleh ditambah barisnya sesuai kebutuhan, tetapi tetap ringkas agar dokumen tidak melebihi 5 halaman.

Pemetaan kriteria penilaian RPS ke bagian dokumen:

| No | Kriteria Penilaian (RPS, Minggu 1–2) | Dijawab di Bagian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek disertai contohnya | 8 |
| 2 | Menjelaskan perbedaan dan kesamaan metodologi manajemen proyek (Waterfall, Agile, Scrum) | 4 |
| 3 | Menyebutkan teknik/langkah mengidentifikasi kebutuhan dan harapan klien | 1.3 |
| 4 | Menyebutkan elemen-elemen yang harus ada dalam dokumen kebutuhan proyek | Seluruh dokumen (Bagian 1–11) |
| 5 | Mengidentifikasi berbagai jenis risiko dalam proyek sistem informasi | 9 |
| + | Menawarkan alternatif solusi berdasarkan hasil kajian (Sub-CPMK 05.2.1) | 3 |

Rubrik: Sangat Baik: mendalam, contoh tepat, teori terhubung dengan kondisi klien · Baik: jelas, kedalaman masih kurang · Cukup: belum menghubungkan teori–praktik · Kurang: sangat terbatas.

REQUIREMENT DOCUMENT

PEMBUATAN APLIKASI E-CATALOG ELITE SIGMATECH INDUSTRY

Dokumen 01 Bagian I – Fase Definisi Proyek

| Nama Klien | Kristiana Imayati |
| --- | --- |
| Kelompok / Kelas | Kelompok 3 / 4KA22 |
| Dosen Pengampu | Dr. Lulu Chaerani Munggaran, SKom., MMSI. |
| Tanggal / Versi | 9 Oktober 2026 / Versi 1.0 |

Tim Proyek

| Nama | NPM | Peran | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Moch. Restu Prayoga | 10123673 | Project Manager | Memimpin tim, jadwal, komunikasi dengan klien |
| Laisyah Sabila | 10123605 | System Analyst | Menggali kebutuhan, menyusun RD & SRS |
| Ibtisan Zahirah | 10123507 | System Designer | Arsitektur, basis data, antarmuka |
| Indrayana Patriatmaja Wibisono | 10123533 | Programmer | Membangun & men-deploy aplikasi |
| Moch. Restu Prayoga | 10123673 | Tester | Skenario pengujian & UAT |
| Farrel Muhammad Athawiandra | 10123429 | Technical Writer | Dokumentasi, user manual, laporan |

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Profil Klien

Elite Sigmatech Industry merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan aluminium dan berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. Perusahaan memiliki 24 karyawan yang menjalankan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mendukung kegiatan operasional serta kelancaran proses bisnis perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, perusahaan berfokus pada aktivitas penjualan aluminium dan pelayanan kepada pelanggan. Kegiatan operasional tersebut memerlukan koordinasi antarbagian, khususnya dalam pengelolaan penjualan dan administrasi keuangan, agar proses bisnis dapat berjalan secara efektif.

Narasumber utama dalam proyek ini adalah Ibu Kristiana Imayanti selaku Finance Manager, yang berperan sebagai penghubung antara pihak perusahaan dan tim proyek. Informasi yang diperoleh melalui narasumber akan digunakan untuk memahami proses bisnis yang sedang berjalan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis kebutuhan sistem penjualan berbasis web atau aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

## 1.2 Latar Belakang dan Permasalahan

Elite Sigmatech Industry merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan aluminium sejak tahun 2013 dan kini telah memperluas variasi produknya hingga mencakup besi serta aksesori pendukung. Perusahaan melayani berbagai pelanggan, seperti UMKM di bidang fabrikasi, kontraktor, perusahaan perumahan, dan usaha karoseri. Saat ini, kegiatan pemasaran dilakukan melalui tim marketing, media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta pelayanan langsung kepada pelanggan yang datang ke perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, salah satu kendala yang dihadapi adalah semakin beragamnya jenis dan variasi produk yang dijual, sehingga pelanggan membutuhkan akses informasi produk yang lebih mudah dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan katalog produk digital yang dapat mengelompokkan produk berdasarkan kategori agar pelanggan lebih mudah mencari dan melihat produk sesuai kebutuhan tanpa harus menanyakan setiap informasi kepada tim marketing.

Selain informasi produk, penyajian spesifikasi dan harga juga menjadi hal penting dalam proses penjualan. Harga aluminium dan produk terkait dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga informasi harga perlu diperbarui secara berkala. Untuk mengatasi hal tersebut, aplikasi akan menyediakan halaman admin yang memungkinkan pihak perusahaan menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data produk, termasuk informasi harganya. Harga yang ditampilkan pada katalog akan mengikuti data terakhir yang diperbarui oleh admin, disertai keterangan bahwa harga dapat berubah sewaktu-waktu dan perlu dikonfirmasi kembali kepada pihak perusahaan sebelum transaksi disepakati.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Elite Sigmatech Industry membutuhkan pengembangan aplikasi yang berfokus pada katalog produk digital (E-Catalog) serta dilengkapi dengan fitur pemesanan produk dan informasi kontak tim marketing. Melalui aplikasi ini, pelanggan diharapkan dapat melihat kategori produk, gambar, deskripsi, spesifikasi, dan informasi harga, serta mengirimkan pesanan dengan lebih mudah. Sementara itu, pihak perusahaan dapat mengelola informasi produk dan memperbarui harga melalui halaman admin, sehingga informasi yang ditampilkan tetap sesuai dengan data terbaru perusahaan.

## 1.3 Teknik Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Klien

Identifikasi kebutuhan dan harapan klien dilakukan untuk memahami proses bisnis yang berjalan di PT Elite Sigmatech Industry serta mengetahui kebutuhan perusahaan terhadap sistem penjualan aluminium berbasis aplikasi. Proses identifikasi dilakukan melalui beberapa teknik yang dirangkum pada tabel berikut.

| Teknik | Narasumber / Objek | Tanggal | Temuan Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Wawancara | Kristiana Imayati (Finance Manager) | 09/10/2026 | Perusahaan telah memiliki website, tetapi katalog produk masih perlu disempurnakan. Beberapa foto produk belum tersedia, terdapat gambar yang sama pada beberapa produk, dan sebagian foto tidak sesuai dengan deskripsi. Perusahaan menginginkan e-katalog yang lebih rapi dan informatif. |
| Diskusi | Pihak Elite Sigmatech Industry | 09/10/2026 | Pembahasan mengenai kebutuhan e-katalog, tampilan produk, pengelompokan kategori barang, serta ruang lingkup proyek yang dapat diselesaikan sesuai waktu yang tersedia. |
| Studi dokumen | Website perusahaan | 09/10/2026 | Website yang sudah tersedia dijadikan referensi untuk mengidentifikasi tampilan katalog dan bagian yang masih perlu diperbaiki. |

# Harapan Klien terhadap Sistem

Berdasarkan hasil wawancara, harapan klien terhadap pengembangan e-katalog adalah:

- Informasi produk lebih lengkap, dengan foto, nama, dan deskripsi yang sesuai dengan produk sebenarnya.

- Pengelompokan produk lebih terstruktur berdasarkan kategori agar pelanggan lebih mudah mencari jenis barang yang dibutuhkan.

- Tampilan katalog lebih rapi dan informatif, sehingga pelanggan dapat memahami produk yang ditawarkan dengan lebih mudah.

- Informasi harga lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan harga aluminium yang dapat berubah sewaktu-waktu sehingga harga tidak harus ditampilkan secara tetap.

- Mendukung proses pemasaran dan penjualan, dengan memudahkan pelanggan melihat katalog produk sebelum menghubungi marketing melalui WhatsApp untuk melakukan pemesanan.

# 2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROYEK

## 2.1 Tujuan Proyek

Proyek ini diajukan untuk membantu Elite Sigmatech Industry meningkatkan efektivitas proses penjualan aluminium melalui pengembangan aplikasi yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan pelanggan dalam melihat katalog produk, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, serta memantau status pesanan. Selain itu, sistem diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengelola data produk dan pesanan secara lebih terstruktur, sehingga proses penjualan menjadi lebih efisien, mudah diakses, dan informatif bagi pelanggan maupun pihak perusahaan.

## 2.2 Ruang Lingkup

| Termasuk dalam Proyek | Tidak Termasuk dalam Proyek |
| --- | --- |
| Pengembangan E-Catalog produk aluminium. | Transaksi pembelian dan pembayaran secara langsung melalui aplikasi. |
| Penyajian informasi produk berupa nama, gambar, spesifikasi, ukuran, dan deskripsi produk. | Integrasi payment gateway atau metode pembayaran digital. |
| Pengelompokan produk berdasarkan kategori untuk memudahkan pencarian. | Pengelolaan pengiriman dan pelacakan barang. |
| Fitur pencarian dan penyaringan produk berdasarkan kategori atau spesifikasi. | Pengelolaan akuntansi, keuangan, dan sistem ERP perusahaan. |
| Halaman detail produk untuk menampilkan informasi produk secara lengkap. | Pengembangan aplikasi khusus untuk kurir atau pelanggan. |
| Penyediaan informasi kontak perusahaan untuk memudahkan pelanggan melakukan konsultasi atau permintaan penawaran. | Integrasi otomatis dengan sistem internal perusahaan yang sudah ada. |
| Dashboard admin untuk mengelola data, kategori, gambar, dan informasi produk. |  |

## 2.3 Batasan Proyek

Proyek pengembangan sistem untuk Elite Sigmatech Industry memiliki batasan sebagai berikut:

- Waktu: Proyek dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan. Seluruh tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, hingga pelatihan dan serah terima sistem, disesuaikan dengan jadwal proyek. Pelatihan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ditargetkan selesai paling lambat pada Minggu ke-15 apabila mengikuti ketentuan jadwal perkuliahan.

- Biaya: Seluruh biaya yang diperlukan selama proyek berlangsung, termasuk hosting, domain, dan perangkat pendukung, ditanggung sepenuhnya oleh kelompok pengembang. Pihak Elite Sigmatech Industry tidak dikenakan biaya selama proses pengerjaan proyek.

- Sumber Daya: Proyek dikerjakan oleh kelompok mahasiswa dengan memanfaatkan perangkat pribadi dan perangkat lunak yang tersedia. Pelaksanaan proyek juga bergantung pada ketersediaan informasi produk, spesifikasi aluminium, gambar produk, serta dukungan dan masukan dari pihak Elite Sigmatech Industry.

- Fungsi Sistem: Sistem memiliki dua fokus utama. Prioritas pertama adalah pengembangan E-Catalog untuk menampilkan dan mengelompokkan produk aluminium berdasarkan jenis atau kategori, lengkap dengan gambar, spesifikasi, ukuran, dan deskripsi produk. Prioritas kedua adalah pengembangan fitur pemesanan produk yang memungkinkan pelanggan memilih produk, menentukan jumlah pembelian, dan melanjutkan proses pemesanan hingga pembelian. Implementasi fitur pemesanan disesuaikan dengan kebutuhan yang telah disepakati bersama klien serta kemampuan dan waktu pengerjaan proyek.

# 3. ALTERNATIF SOLUSI DAN SOLUSI TERPILIH

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan klien, tim menyusun dua alternatif solusi pengembangan aplikasi yang dapat mendukung proses penyajian informasi dan penjualan produk aluminium di Elite Sigmatech Industry. Kedua alternatif dibandingkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu fungsi, kelebihan dan kekurangan, perkiraan biaya, kesesuaian dengan kebutuhan klien, serta kemampuan tim dan waktu pengerjaan. Hasil perbandingan digunakan untuk menentukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

| Kriteria | Aplikasi E-Catalog | Aplikasi E-Catalog dan Pemesanan |
| --- | --- | --- |
| Deskripsi solusi | Aplikasi yang berfokus pada penyajian katalog produk aluminium berdasarkan kategori atau jenis produk, lengkap dengan gambar, ukuran, spesifikasi, dan deskripsi. | Aplikasi yang menyediakan katalog produk aluminium sekaligus fitur pemesanan hingga pembelian produk. |
| Kelebihan | 1. Memudahkan pelanggan melihat dan mencari produk aluminium. 2. Informasi produk tersusun berdasarkan kategori. 3. Lebih sederhana untuk dikembangkan dan dikelola. | 1. Memudahkan pelanggan melihat katalog dan memesan produk. 2. Mendukung proses pembelian secara digital. 3. Membantu perusahaan mengelola data produk dan pesanan secara terpusat. |
| Kekurangan | 1. Belum menyediakan pemesanan langsung melalui aplikasi. 2. Pelanggan perlu menghubungi perusahaan untuk melakukan pembelian. | 1. Pengembangan lebih kompleks. 2. Membutuhkan waktu lebih banyak untuk pengembangan dan pengujian. 3. Memerlukan pengelolaan data pesanan yang lebih terstruktur. |
| Perkiraan biaya | Seluruh biaya pengembangan, termasuk kebutuhan hosting dan domain apabila digunakan, ditanggung oleh kelompok. | Seluruh biaya pengembangan, termasuk kebutuhan hosting, domain, dan layanan pendukung apabila digunakan, ditanggung oleh kelompok. |
| Kesesuaian dengan klien | Sesuai dengan kebutuhan utama klien untuk menampilkan katalog produk aluminium secara digital. | Sesuai dengan kebutuhan katalog produk sekaligus permintaan klien untuk menyediakan fitur pemesanan hingga pembelian produk. |
| Kemampuan tim & waktu | Relatif lebih sederhana sehingga pengembangan dapat lebih terfokus pada penyajian informasi produk. | Membutuhkan pembagian tugas dan waktu yang lebih terencana karena mencakup katalog, pemesanan, dan proses pembelian selama enam bulan pengerjaan. |

Solusi terpilih: Alternatif B — Aplikasi E-Catalog dan Pemesanan.

Alternatif B dipilih karena mampu memenuhi kebutuhan utama Elite Sigmatech Industry dalam menyediakan E-Catalog produk aluminium berdasarkan kategori atau jenis produk, sekaligus mengakomodasi permintaan klien terkait fitur pemesanan hingga pembelian produk. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pelanggan dalam melihat informasi produk dan melakukan pemesanan secara digital, serta membantu perusahaan mengelola data produk dan pesanan secara lebih terstruktur. Solusi ini dinilai sesuai dengan kebutuhan klien, kemampuan tim, dan durasi pengerjaan proyek selama enam bulan.

# 4. METODOLOGI PENGEMBANGAN PROYEK

## 4.1 Perbandingan Metodologi

Perbandingan metodologi dilakukan untuk menentukan metode pengembangan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik proyek. Berikut perbandingan metodologi Waterfall, Agile, dan Scrum.

| Aspek | Waterfall | Agile | Scrum |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendekatan | Sekuensial/linear: satu fase selesai baru lanjut ke fase berikutnya | Iteratif dan inkremental; filosofi berdasarkan Agile Manifesto | Kerangka kerja (framework) penerapan Agile dengan aturan, peran, dan ritme yang baku |
| Alur kerja | Kebutuhan → desain → implementasi → pengujian → penerapan | Siklus pendek berulang; setiap siklus menghasilkan bagian sistem yang berfungsi | Sprint 1–4 minggu: sprint planning, daily scrum, sprint review, retrospective |
| Kebutuhan | Ditetapkan lengkap dan dibekukan di awal proyek | Berkembang sepanjang proyek | Dikelola dalam product backlog yang diprioritaskan ulang setiap sprint |
| Perubahan | Sulit dan mahal setelah fase berjalan | Diterima kapan saja | Diterima di antara sprint, bukan di tengah sprint |
| Keterlibatan klien | Terutama di awal (kebutuhan) dan akhir (penerimaan) | Terus-menerus memberi umpan balik | Diwakili Product Owner; hadir pada sprint review |
| Peran tim | Peran per fase (analis, desainer, programmer, tester) | Tim lintas fungsi yang mengatur dirinya sendiri | Product Owner, Scrum Master, Development Team |
| Dokumentasi | Lengkap dan formal di setiap fase | Secukupnya; mengutamakan perangkat lunak yang berfungsi | Artefak: product backlog, sprint backlog, increment |
| Kelebihan | Terstruktur, mudah dipantau, jadwal & biaya mudah diperkirakan | Adaptif, umpan balik cepat, risiko salah arah lebih kecil | Ritme kerja jelas, progres terlihat tiap sprint, mendorong kolaborasi |
| Kekurangan | Kurang fleksibel; kesalahan kebutuhan baru terlihat di akhir | Jadwal dan biaya akhir sulit dipastikan; butuh klien aktif | Butuh disiplin & pertemuan rutin; rawan scope creep tanpa Product Owner yang tegas |
| Cocok untuk | Kebutuhan jelas & stabil, proyek kecil atau berisiko tinggi | Kebutuhan belum pasti, klien mudah dihubungi | Tim kecil 3–9 orang, produk dikembangkan bertahap dengan target waktu tetap |

Persamaan: ketiganya bertujuan menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan klien dalam batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya; sama-sama melalui aktivitas analisis, desain, pemrograman, pengujian, dan penerapan; serta sama-sama membutuhkan perencanaan, pemantauan kemajuan, dan pengelolaan risiko. Perbedaannya terletak pada urutan dan pengulangan aktivitas tersebut serta cara menangani perubahan.

## 4.2 Pemilihan Metodologi untuk Proyek Ini

Perbandingan metodologi Waterfall, Agile, dan Scrum dilakukan untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek aplikasi E-Catalog dan pemesanan produk aluminium Elite Sigmatech Industry.

| Kriteria | Kondisi Proyek Kami | Waterfall | Agile | Scrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kejelasan kebutuhan di awal | Kebutuhan utama sudah diketahui dari wawancara, yaitu pembuatan E-Catalog berdasarkan kategori produk aluminium serta fitur pemesanan hingga pembelian produk. Detail kebutuhan masih dapat berkembang selama proses perancangan. | Cocok jika seluruh kebutuhan sudah jelas sejak awal dan relatif stabil. | Cocok jika kebutuhan masih dapat berkembang selama pengembangan. | Kebutuhan dikelola melalui Product Backlog dan dapat diprioritaskan ulang. |
| Ketersediaan klien untuk review | Klien dilibatkan pada tahap identifikasi kebutuhan dan diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi secara berkala terhadap rancangan dan hasil pengembangan aplikasi sesuai ketersediaan waktu pihak perusahaan. | Keterlibatan klien umumnya lebih besar pada awal dan akhir proyek. | Membutuhkan umpan balik klien secara berkala. | Klien atau perwakilannya memberikan masukan, terutama pada Sprint Review. |
| Ukuran & pengalaman tim | Dikerjakan oleh kelompok mahasiswa dengan pembagian tugas sesuai peran dan kemampuan masing-masing anggota. | Pembagian tugas dapat dilakukan berdasarkan tahapan pengembangan. | Membutuhkan kolaborasi dan kemampuan beradaptasi antaranggota. | Membutuhkan koordinasi rutin serta pemahaman peran dan tanggung jawab Scrum. |
| Batas waktu | Pengerjaan direncanakan selama 6 bulan atau satu semester. | Jadwal disusun berdasarkan urutan tahapan yang telah direncanakan. | Pengerjaan dilakukan secara bertahap dan berulang sesuai prioritas. | Pengerjaan dibagi menjadi sprint dengan durasi tetap. |
| Kemungkinan perubahan kebutuhan | Perubahan masih mungkin terjadi, terutama pada detail E-Catalog, kategori produk, dan alur pemesanan. | Perubahan relatif sulit dilakukan ketika pengembangan sudah berjalan. | Perubahan dapat diakomodasi selama proses pengembangan. | Perubahan kebutuhan dikelola melalui Product Backlog dan perencanaan sprint berikutnya. |
| Kewajiban dokumen per fase | Dokumentasi disusun pada setiap tahap proyek sesuai ketentuan perkuliahan, meliputi dokumen analisis kebutuhan, rancangan sistem, dokumentasi implementasi, hasil pengujian, dan laporan akhir. | Dokumentasi formal disusun pada setiap tahapan. | Dokumentasi dibuat sesuai kebutuhan proyek dengan tetap menjaga informasi penting. | Dokumentasi menggunakan artefak Scrum, seperti Product Backlog, Sprint Backlog, dan Increment, serta dokumen wajib perkuliahan. |

Metodologi terpilih: Waterfall, karena kebutuhan utama aplikasi E-Catalog dan pemesanan produk aluminium untuk Elite Sigmatech Industry telah diketahui melalui wawancara, sehingga pengembangan dapat dilakukan secara terstruktur dan berurutan. Metodologi ini juga sesuai dengan kebutuhan dokumentasi proyek perkuliahan pada setiap tahap pengembangan.

Pelaksanaan proyek disesuaikan dengan jadwal perkuliahan, yaitu tahap definisi hingga desain pada Minggu 1–8 untuk menghasilkan dokumen secara berurutan. Selanjutnya, tahap pemrograman dilaksanakan dalam tiga sprint, yaitu Sprint 1 pada Minggu 9, Sprint 2 pada Minggu 10, dan Sprint 3 pada Minggu 12, dengan demo progres di kelas pada setiap sprint. Meskipun menggunakan Waterfall, pembagian pemrograman menjadi beberapa sprint dimanfaatkan untuk memantau kemajuan pekerjaan dan memastikan fitur yang dikembangkan sesuai dengan rancangan. Dengan demikian, proyek tetap mengikuti tahapan utama Waterfall dengan penyesuaian jadwal implementasi berdasarkan ketentuan perkuliahan.

# 5. KEBUTUHAN SISTEM SECARA UMUM

## 5.1 Fungsi-Fungsi Utama

| Kode | Fungsi Utama | Pengguna |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Menampilkan katalog produk aluminium berdasarkan kategori atau jenis produk. | Pelanggan |
| F-02 | Menampilkan detail produk, meliputi gambar, nama, ukuran, spesifikasi, dan deskripsi. | Pelanggan |
| F-03 | Menyediakan fitur pencarian dan penyaringan produk berdasarkan kategori atau spesifikasi. | Pelanggan |
| F-04 | Mengelola data produk, kategori, gambar, dan informasi produk. | Admin |
| F-05 | Memilih produk dan menentukan jumlah produk yang ingin dipesan. | Pelanggan |
| F-06 | Memproses pemesanan dan mencatat informasi pesanan pelanggan. | Pelanggan, Admin |
| F-07 | Menampilkan dan mengelola status pesanan pelanggan. | Pelanggan, Admin |
| F-08 | Menyediakan informasi kontak perusahaan untuk konsultasi produk. | Pelanggan |

## 5.2 Keluaran Umum

Keluaran umum merupakan informasi yang dihasilkan aplikasi untuk membantu pelanggan memperoleh informasi produk dan membantu perusahaan mengelola pemesanan.

| Nama Keluaran | Pengguna | Waktu Dibutuhkan |
| --- | --- | --- |
| Katalog produk aluminium | Pelanggan | Setiap kali diakses |
| Detail dan spesifikasi produk | Pelanggan | Setiap kali diakses |
| Daftar produk berdasarkan kategori | Pelanggan | Setiap kali diakses |
| Informasi pesanan pelanggan | Pelanggan, Admin | Setiap ada pemesanan |
| Status pemesanan | Pelanggan, Admin | Setiap ada perubahan status |
| Daftar pesanan masuk | Admin | Setiap ada pemesananSetiap ada pemesanan |
| Data produk yang dikelola | Admin | Setiap ada penambahan atau perubahan produk |

## 5.3 Informasi Masukan Umum

Data masukan apa yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran di 5.2, siapa sumbernya, dan pastikan seluruh data tersebut dapat tersedia tepat waktu.

| Data Masukan | Sumber | Frekuensi | Digunakan untuk Keluaran |
| --- | --- | --- | --- |
| Data produk aluminium | Admin / Perusahaan | Saat ada produk baru atau perubahan data | Katalog produk |
| Data kategori produk | Admin / Perusahaan | Saat ada kategori baru atau perubahan kategori | Daftar produk berdasarkan kategori |
| Gambar dan spesifikasi produk | Admin / Perusahaan | Saat penambahan atau pembaruan produk | Detail produk |
| Kata kunci pencarian | Pelanggan | Setiap kali melakukan pencarian | Hasil pencarian produk |
| Data pelanggan | Pelanggan | Saat registrasi atau pemesanan, sesuai rancangan sistem | Informasi pelanggan dan pesanan |